

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

Администрации Собинского района

20.02.2019 № 135

|  |  |
| --- | --- |
| *О внесении изменений в постановление администрации района от 27.09.2018 № 836 «Об утверждении муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»*  |  |

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 27.09.2018 № 836 «Об утверждении муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации райна:

- от 04.12.2018 №1086 «О внесении изменений в постановление администрации района от 27.09.2018 № 836 «Об утверждении муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»;

- от 28.12.2018 №1188 «О внесении изменений в постановление администрации района от 27.09.2018 № 836 «Об утверждении муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»;

- от 30.01.2019 №66 «О внесении изменений в постановление администрации района от 27.09.2018 № 836 «Об утверждении муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Доверие».

Глава администрации А.В.Разов

Приложение постановления

администрации Собинского района

от №

Изменения в постановление администрации района от 27.09.2018 № 836 «Об утверждении муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»

1. Внести следующие изменения в приложение №1 к постановлению администрации района от 27.09.2018 № 836 «Об утверждении муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (далее – программа):

 1.1. Паспорт программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы  | Создание новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения |
| Ответственный исполнитель Программы –координатор Программы | Управление образования администрации Собинского района |
| Соисполнитель Программы  | МКУ «Управление жилищно-коммунального комплекса и строительства Собинского района» |
| Цели Программы  | Обеспечить создание в районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения. |
| Задачи Программы  | Обеспечение односменного режима обучения в 1-11(12) классах общеобразовательных организаций, перевод учащихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 процентов и выше |
| Целевые индикаторы и показатели Программы  | - количество новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе введенных путем строительства и реконструкции зданий школ;- количество новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района, введенных путем реализации региональных программ в рамках софинансирования за счет средств федерального бюджета;- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования |
| Этапы и сроки реализации Программы  | 1 этап -2016 - 2020 годыII этап – 2021-2023 годы |
| Объемы ресурсов на реализацию муниципальной Программы | Объем финансирования Программы в 2016-2023 годах составит 1 524 246,4 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета 1 144 236,5 тыс. руб., средств федерального бюджета 247 713,4 тыс.руб., средств районного бюджета 132 296,5 тыс. руб.Объемы финансирования Программы в 2016-2020 годах составит 817 046,4 тыс.руб, в том числе за счет средств областного бюджета 514 236,5 тыс. руб. из них:2017 г. – 161 014,6 тыс. руб.;2018 г. – 336 669,1 тыс. руб.;2019 г. – 16 552,8 тыс. руб.За счет средств федерального бюджета 247 713,4 тыс.руб. из них:2018г.- 113786,3 тыс.руб.,2019г. – 133 927,1 тыс.руб.За счет средств районного бюджета 55 096,5 тыс. руб., из них:2016 г. – 3 432,7 тыс. руб.;2017 г. – 18 092,9 тыс. руб.;2018 г. – 20 844,9 тыс. руб. 2019 г. –5 026 тыс. руб.;2020г. – 7 700 тыс.руб.Объемы финансирования Программы в 2021-2023 годах составит 707 200 тыс.руб, в том числе за счет средств областного бюджета 630 000 тыс. руб. из них:2022 г. – 315 000 тыс. руб.;2023 г. – 315 000 тыс. руб.За счет средств районного бюджета 77 200 тыс. руб., из них:2021 г. – 7 200 тыс. руб.;2022 г. – 35 000 тыс. руб.;2023 г. – 35 000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы  | При реализации I этапа Программы (2016-2020 годы):- к 2021 году обучающиеся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных организациях перейдут на обучение в одну смену;-будет удержан существующий односменный режим обучения.При реализации II этапа Программы (2021-2023 годы):- к концу 2023 года в одну смену станут учиться обучающиеся 5-9 классов в муниципальных общеобразовательных организациях;-100 процентов обучающихся перейдут из зданий муниципальных общеобразовательных организаций с износом 50 процентов и выше в новые здания общеобразовательных организаций (что обеспечит снижение показателей числа аварийных зданий и зданий, требующих капитального ремонта), будет удержан существующий односменный режим обучения.По итогам реализации Программы все обучающиеся в муниципальных общеобразовательных организациях станут обучаться в одну смену;100 процентов обучающихся перейдут из зданий муниципальных общеобразовательных организаций с износом 50 процентов и выше в новые здания муниципальных общеобразовательных организаций. |

1.2. В разделе 1 «Характеристика текущего состояния системы общего образования» абзацы 1 и 2 после таблицы «Прогноз изменения численности обучающихся (без обучающихся по программам дошкольного образования)» изложить в следующей редакции: «В 2016 - 2020 годах планируется создать 1000 новых мест в школах для обеспечения обучения в первую смену и для перевода обучающихся из аварийных зданий.

В 2021 - 2023 годах планируется создать 500 новых мест в школах для обеспечения обучения в первую смену.».

1.3.Целевые показатели (индикаторы) Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящим изменениям.

1.4.Раздел 2 «Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, а также целевые показатели (индикаторы) реализации Программы» изложить в следующей редакции: «Целью Программы является создание в районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

В ходе реализации Программы будут решены задачи по обеспечению односменного режима обучения в общеобразовательных организациях и переводу обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из аварийных зданий.

Программа реализуется в 2 этапа:

I этап - 2016 - 2020 годы;

II этап - 2021 - 2023 годы.

На I этапе предполагается к 2021 году перевести 1 - 4 классы на обучение в одну смену и удержать существующий односменный режим обучения, а также продолжить создание новых мест для перевода обучающихся из аварийных зданий школ.

На II этапе к 2023 году планируется перевести 100% обучающихся аварийных зданий школ в новые и отремонтированные школы и обеспечить обучение в одну смену обучающихся 5 - 9 классов, удерживая существующий односменный режим обучения.».

1.5. Мероприятия Программы изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящим изменениям.

1.6. В разделе 4 «Финансовое обеспечение Программы» абзацы четвертый, пятый и шестой изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования Программы на 2016 - 2023 годы составит 1 524 246,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета области – 1144 236,5тыс. рублей.

Объем финансирования Программы на 2016 - 2020 годы составит 817 046,4 тыс.руб, в том числе за счет средств областного бюджета 514 236,5 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы на 2021 - 2023 годы составит 707 200 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета области – 630000 тыс. рублей.».

1.7. Приложение №4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы на 2016-2023 годы» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящим изменениям.

  Приложение № 1

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

ПРОГРАММЫ НА 2016-2023 ГОДЫ ПО СОБИНСКОМУ РАЙОНУ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Количество новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 500 |
|  | в том числе введенных путем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительства и реконструкции зданий школ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 500 |
| 2. | Количество новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района, введенных путем реализации региональных программ в рамках софинансирования за счет средств федерального бюджета | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 96 | 96 | 96 | 100 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обучающихся по образовательным программам начального общего образования | % | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Обучающихся по образовательным программам основного общего образования | % | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 100 |
| 2.3. | Обучающихся по образовательным программам среднего общего образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

Таблица №1

Мероприятия Программы на 2016-2020 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб) | ожидаемый результат | Показатели (индикаторы) Программы |
| 2016-2020 годы -всего | в том числе |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Строительство и реконструкция зданий школ | 817046,4 | 3432.7 | 179107.5 | 471300,3 | 155505,9 | 7700 | к 2021 году 1-4 классы перейдут на обучение в одну смену и будет удержан существующий односменный режим обучения | К 2021 году будет создано 1000 мест. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях составит 96%, в том числе обучающихся по программам начального образования – 100%, основного общего образования -92,3%, среднего общего образования -100%. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Приобретение типового проекта для строительства ОО на 1000 мест | 606,5 | 606.5 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Проведение привязки объекта к местности и прохождение экспертизы | 13848,9 | 2826.2 | 202.4 | 1094,3 | 2026 | 7700 |
| 1.1.3 | Строительство общеобразовательной школына 1000 мест по адресу: г.Собинка, ул.Гагарина, д.22 | 647631,1 |  | 178905,1 | 468726 |  |  |
| 1.1.4 | Оснащение общеобразовательной школына 1000 мест по адресу: г.Собинка, ул.Гагарина, д.22 | 151999,9 |  |  |  | 151999,9 |  |
| 1.1.5 | Переработка проекта для реконструкции здания бывшей школы №1 г.Лакинска | 2960 |  |  | 1480 | 1480 |  |  |  |

Таблица №2

Мероприятия Программы на 2021-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия |  | Объем финансирования (тыс.руб) | ожидаемый результат | Показатели (индикаторы) Программы |
| 2021-2023 годы -всего | в том числе |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Реконструкция здания школы | 714900 | 7200 | 350000 | 350000 | к концу 2023 года все классы перейдут на обучение в одну смену и будет удержан существующий режим обучения | С 2021 по 2023 годы будет создано 500 мест. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях составит 100%, в том числе обучающихся по программам начального образования – 100%, основного общего образования -100%, среднего общего образования -100%. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение привязки объекта к местности и прохождение экспертизы | 14900 | 7200 |  |  |
| 1.1.2 | Реконструкция здания бывшей школы №1 г.Лакинска на 500 мест | 700000 |  | 350000 | 350000 |

Приложение № 3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы на 2016-2023 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств районного бюджета | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс.рублей) по годам реализации |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | всего по муниципальной программе | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| муниципальная программа | «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2023 годы» | Всего | х | х | х | х | 1524246,4 | 3432,7 | 179107.5 | 471300,3 | 155505,9 | 7700 | 7200 | 350000 | 350000 |
|   |   | Управление образования администрации Собинского района, МКУ «Управление жилищно-коммунального комплекса и строительства Собинского района» | х | х | х | х | 1524246,4 | 3432,7 | 179107.5 | 471300,3 | 155505,9 | 7700 | 7200 | 350000 | 350000 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 703 | 0702 | 1900141120 | 400 | 94615,4 | 3432,7 | 202,4 | 2574,3 | 3506 | 7700 | 7200 | 35000 | 35000 |
| 703 | 0702 | 19001S1120 | 400 | 34869,7 |  | 17890,5 | 16979,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Остаток 2017 года |  |  |  | 7649,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 703 | 0702 | 19001L5200 | 400 | 1291,4 |  |  | 1291,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 774 | 0702 | 190Е155200 | 400 | 1520 |  |  |  | 1520 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 703 | 0702 | 19001L5200 | 400 | 113786,3 |  |  | 113786,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 774 | 0702 | 190Е155200 | 400 | 133927,1 |  |  |  | 133927,1 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 703 | 0702 | 1900171120 | 400 | 1113620,2 |  | 161014,6 | 322605,6 |  |  |  | 315000 | 315000 |
| Остаток 2017 года |  |  |  | 68844,7 |  |  |  |  |  |
| 703 | 0702 | 19001L5200 | 400 | 14063,5 |  |  | 14063,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 774 | 0702 | 190Е155200 | 400 | 16552,8 |  |  |  | 16552,8 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Введение новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования | Всего | х | х | х | х | 1524246,4 | 3432,7 | 179107.5 | 471300,3 | 155505,9 | 7700 | 7200 | 350000 | 350000 |
| в том числе | Приобретение типового проекта для строительства ОО на 1000 мест | 606,5 | 606,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение привязки объекта к местности, прохождение экспертизы, строительный контроль, авторский надзор | 21048,9 | 2826,2 | 202,4 | 1094,3 | 2026 | 7700 | 7200 |  |  |
|  | Строительство общеобразовательной школы на 1000 мест по адресу: г.Собинка, ул.Гагарина, д.22 | 647631,1 |  | 178905,1 | 468726 |  |  |  |  |  |
|  | Оснащение общеобразовательной школы на 1000 мест по адресу: г.Собинка, ул.Гагарина, д.22 | 151999,9 |  |  |  | 151999,9 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция здания бывшей школы №1 г.Лакинска на 500 мест | 700000 |  |  |  |  |  |  | 350000 | 350000 |
|  | Переработка проекта для реконструкции здания бывшей школы №1 г.Лакинска | 2960 |  |  | 1480 | 1480 |  |  |  |  |